| ### Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | A-001 | Fecha: |  | 02-09-2025 |
| Nombre Proyecto | Plataforma GEDEFI |  |  |  |
| Director de Proyecto | Giovanni Andrés Barra García | Área | Tecnológica |  |
| Área Ejecutora Responsable | Equipo informático externo |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Asociación Caupolicán Chiguayante | Área | Deportiva |  |
| Sponsor | Asociación Caupolicán Chiguayante |  |  |  |

### Descripción del Proyecto

Necesidad del Negocio

Actualmente el 80% de los procesos de la asociación se manejan de forma manual mediante el uso de planillas de Excel, documentos de word y fichas escritas a mano que se distribuyen de manera física o por correo electrónico. Este esquema provoca: - Retrasos de consolidación de información, debido a la dependencia de documentación física, intercambio de correos o reuniones. - Falta de trazabilidad, lo que dificulta auditar o supervisar procesos. - Duplicidad de información, ya que la misma información se ingresa varias veces en distintas planillas y documentos escritos. - Altos índices de error humano, especialmente en la transcripción de datos. - Alta carga laboral, especialmente por la falta de comunicación lo que conlleva a múltiples tareas destinadas a la aclaración de reclamos o quejas por desinformación. Estas deficiencias repercuten en: - Problemas de transparencia con los jugadores de clubes. - Problemas de comunicación con los colaboradores administrativos. - Baja satisfacción interna debido a la sensación de procesos poco confiables. En este contexto, surge la necesidad de una solución tecnológica que digitalice y automatice los procesos clave, con el fin de optimizar la toma de decisiones, garantice la integridad de la información y permita registrar la información que actualmente no se contempla.

Objetivos del Proyecto

OBJETIVO GENERAL Desarrollar e implantar una plataforma web que permita optimizar los procesos administrativos, deportivos y comunicacionales de la Asociación de Fútbol Caupolicán Chiguayante, aplicando una metodología de desarrollo de software que garantice trazabilidad, calidad y gestión integral del proyecto. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 1.-Mejorar la eficiencia administrativa de la asociación, mediante la digitalización de procesos administrativos para reducir en un 60% los tiempos de gestión manual de información. 2.-Mejorar la calidad y precisión de los datos institucionales, centralizando los registros de jugadores, clubes, series y partidos, reduciendo los errores de duplicidad y asegurando la validez de los datos. 3.- Fortalecer la toma de decisiones mediante análisis institucional, mediante el módulo dedicado a la generación de reportes.

Entregables

- Documento de especificación de requisitos - Documento de alcance y visión de proyecto - Presupuesto - Mockups de interfaz - Documento de arquitectura de software - Diagrama 4+1 - Product backlog - Control de versionado (GitHub) - Informe de pruebas unitarias e integración - Documento de cierre de proyecto - Manual de usuario / guía de operación

Supuestos, Restricciones (considerar qué no incluirá)

PRINCIPALES SUPUESTOS Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para efectos de la planificación, aunque no estén completamente verificadas al inicio del proyecto. Estos permiten avanzar con la definición del alcance, cronograma y recursos. - Computadores para labores administrativas: Se considera que la asociación cuenta con el equipo necesario para utilizar la plataforma web. - Acceso a usuarios para validación y pruebas: Se considera contar usuarios representativos para cada perfil para realizar validaciones y aprobaciones de los diferentes módulos. - Reuniones semanales: Se da por hecho la posibilidad de reunirse una vez a la semana como mínimo durante el desarrollo del proyecto. - Conexión a internet: Se da por hecho que la asociación tiene acceso a internet. - Acceso a documentación histórica: Se espera que la asociación proporcione registros de partidos, sanciones, nóminas y datos financieros requeridos para alimentar y probar el sistema. - Disponibilidad de espacios físicos: Se espera que la asociación facilitará espacios cuando sea necesario para reuniones presenciales, capacitaciones o pruebas del sistema. - Retroalimentación: Se considera que los dirigentes y delegados entregarán comentarios oportunos sobre los avances y prototipos presentados. - Disponibilidad para capacitación: Se considera que los usuarios finales (dirigentes, delegados y jugadores) participarán en instancias de capacitación para el correcto uso de la plataforma. - Colaboración de clubes afiliados: Se espera que los clubes asociados participen entregando datos de jugadores, series y registros cuando sea necesario. PRINCIPALES RESTRICCIONES Las restricciones son factores que limitan el desarrollo del proyecto o establecen condiciones rígidas que deben cumplirse. - Tiempo limitado de desarrollo: El proyecto contempla su planificación y desarrollo en el tiempo designado para la asignatura Capstone. - Conocimiento computacional: Se entiende que el público que utilizara el sistema son usuarios con un bajo conocimiento computacional. - Limitaciones presupuestarias: Se cuenta con presupuesto limitado ya que es una asociación sin fines de lucro. Lo que restringe la contratación de personal extra y el acceso a ciertas herramientas y tecnologías que pueden complementar el desarrollo y uso de la plataforma. - Ausencia de documentación interna: La asociación no cuenta con la documentación interna de sus procesos lo que dificulta la trazabilidad de la información. - Dependencias de entidades externas: Algunos procesos de la asociación poseen una intervención limitada debido a que corresponden a procesos de entidades externas como el manejo de las canchas, el fondo de ayuda solidaria (FAS) y el comité de ética en la aplicación de sanciones a clubes (sanciones y suspensiones).

### Hitos del Proyecto

- Inicio de proyecto: - Fase de inicio finalizada: - Fase de diseño finalizada: - Gestión de usuarios: - Gestión de canchas: - Gestión de clubes: - Gestión de calendario deportivo: - Gestión financiera: - Gestión administrativa: - Integración y pruebas: - Entrega y cierre:

| ### Estimación de Tamaño (provenientes de la evaluación del proyecto o acuerdos previos) |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado |  |
| Plazo total estimado en cantidad meses, semanas o días | 18 semanas |
| Esfuerzo total estimado en HH (si se dispone) |  |

| ### Dimensión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensionar el proyecto permite, entre otros, Identificar el nivel requerido de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importancia Estratégica |  | Complejidad Negocio |  |  | Complejidad Tecnológica |  |  | Complejidad por Tamaño |  |
| Baja |  | Baja |  |  | Baja |  |  | Baja | x |
| Media |  | Media |  | X | Media | X |  | Media |  |
| Alta | x | Alta |  |  | Alta |  |  | Alta | X |
| Dimensión (AP=Administración de Proyecto): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/AP Básica | x |  | 2/AP Media |  | 3/AP Avanzada |  |  |  |  |

| ### Lista de anexos y documentos adjuntos |  |
| --- | --- |
| ### Descripción del documento | ### Ubicación y nombre o hipervínculo |
| No aplica | No aplica |

| ### Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Rol | ### Nombre | ### Firma | ### Fecha |
| ### Sponsor y Cliente Principal | Claudio Quiroga |  |  |

### Observaciones