Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto GEDEFI (Gestión Deportiva y Financiera) para la Asociación de Fútbol Caupolicán Chiguayante ha avanzado de forma significativa en la construcción de una plataforma web modular que permite gestionar de forma centralizada la información administrativa, deportiva y financiera de los clubes afiliados. En esta etapa del proyecto hemos completado los siguientes avances: Avances Técnicos y Funcionales - Implementación del backend en FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL - Implementación del frontend en React + Vite + TypeScript - Definición completa del modelo de datos: - Usuarios, Roles, Clubes, Series, Jugadores - Entrenamientos, Rendimientos, Fichas de Jugador - FAS (Fondo de Ayuda Solidaria), Usos FAS - Sistema de autenticación con JWT - Creación de módulos CRUD para: - Usuarios - Clubes - Canchas - Jugadores - Series - Lesiones - Partido - Orden de pago - Sección de carga masiva Excel (registros de jugadores) - Validación de datos críticos (RUT, fechas, relaciones) - Módulo de Entrenamientos: - Módulo FAS: - Interfaz modular con Cards, Tabs, Select, Dialogs (shadcn/ui) |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Híbrida (Metodología tradicional + Metodología Scrum) |
| Evidencias de avance | Se hará entrega del tablero de tareas hecho en trello que refleja el flujo de tareas realizadas, finalizadas y en progreso. Además, se utilizará como evidencia el github para controlar la evolución del proyecto APT en base a los commits. Finalmente, como documentos de evidencia se entregarán: Tablero kanban, product backlog con sus criterios de aceptación. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Documento de especificación de requisitos | Microsoft Office 365 | 1 | Giovanni Barra |  | Completado |  |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo | Documento de alcance y visión | Microsoft Office 365 | 1 | Juan Borquez |  | Completado |  |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria | Presupuesto | Microsoft Office 365 | 1 | Luis Saez |  | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Diagrama 4+1 | StarUML | 1 | Giovanni Barra |  | En curso | Solo falta diagrama de clases |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Documento de arquitectura de software | Microsoft Office 365 | 1 | Giovanni Barra |  | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Crear mockups de interfaces | Figma | 1 | Juan Borquez |  | Completado |  |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. | Sprints de desarrollo | Microsoft Office 365, Visual Studio Code | 11 | Luis Saez |  | Completado |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Elaborar manual de usuarios | Microsoft Office 365 | 1 | Juan Borquez |  | No iniciado |  |
| Comunicar en forma oral o escrita en contextos académicos y profesionales. Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor. | Generar documentos de cierre de proyecto | Microsoft Office 365 | 1 | Giovanni Barra |  | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: 1.- Problemas para usar el servicio de hosting de email: Se presentaron dificultades al utilizar Twilio SendGrid debido a problemas de configuración del DNS. Como solución temporal para el desarrollo, se está utilizando MailTrap para simular un servidor SMTP y probar la funcionalidad de recuperación de contraseñas, así como en un futuro el envío de notificaciones. Queda pendiente definir el servicio de correo definitivo para el despliegue del proyecto. 2.- Dependencias entre módulos: La implementación de ciertos módulos depende de otros ya desarrollados (por ejemplo, la gestión de jugadores depende de la correcta configuración de clubes y series) lo que nos dificulto para hacer pruebas. 3.- Trabajo colaborativo y comunicación constante: Las reuniones periódicas y la coordinación mediante herramientas de gestión de tareas permitieron distribuir eficientemente el trabajo y evitar retrasos significativos. 4.- Uso de tecnologías nuevas para el equipo: La elección de herramientas como React ts, Node.js, FastAPI, Tailwind, SQLalchemy, Radix y MySQL representó un desafío, ya que ninguno de los integrantes del equipo tenía experiencia previa trabajando con todas ellas en conjunto. Esto generó una curva de aprendizaje inicial y ralentizó algunas etapas del desarrollo. 5.- Factor tiempo compatibilidad con la práctica profesional: Otro desafío importante fue el tiempo. Tanto el proyecto GEDEFI como la práctica profesional avanzaron en paralelo, lo que nos obligó a dividir nuestra atención entre el trabajo, los estudios y el desarrollo del sistema. Esto redujo bastante el tiempo disponible durante la semana y en algunos casos dejó las tareas más avanzadas para horarios nocturnos o de fin de semana. Además, coordinar momentos para trabajar en equipo se volvió más difícil, ya que cada integrante tenía distintos horarios de práctica. Para no quedarnos atrás, organizamos mejor nuestros tiempos, priorizamos reuniones cortas pero efectivas, y tratamos de avanzar de forma constante, aunque fuera en tramos más pequeños. Gracias a eso, logramos seguir moviendo el proyecto sin sacrificar la calidad del trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. En general, no fue necesario eliminar actividades del plan de trabajo, y la mayoría de las tareas se pudieron cumplir dentro de los tiempos que teníamos previstos. Sin embargo, sí tuvimos que hacer un ajuste en cuanto al orden de desarrollo de algunas funciones. El caso más claro es el módulo de gestión de reuniones, que quedó para más adelante. Este módulo permite agendar reuniones, registrar asistencia y saber qué clubes participan, pero no es algo que afecte el funcionamiento principal del sistema. Por eso decidimos enfocarnos primero en lo más importante: los módulos que usan a diario, como jugadores, partidos, entrenamientos, el FAS y los datos de rendimiento. No fue un cambio drástico, sino más bien una re-priorización lógica para asegurarnos de que lo esencial estuviera listo y funcionando bien. La metodología ágil nos ayudó mucho en esto, porque nos permite ir ajustando el plan sin detener el avance del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Se atrasó el presupuesto debido a la falta de experiencia en su cálculo y a la incertidumbre al cálculo del valor del proyecto es nuestro estado de estudiantes y horas hombres invertidas. Además, dentro del desarrollo de GEDEFI, el módulo de gestión de reuniones, que permitirá agendar encuentros, registrar asistencia y llevar el control de participación de los clubes, también está retrasado. Este módulo sigue estando dentro del alcance del proyecto, pero no lo hemos priorizado porque no afecta las funciones principales que la asociación necesita usar día a día. Como equipo decidimos enfocarnos primero en lo más importante: usuarios, jugadores, entrenamientos, FAS y rendimiento, que son los pilares centrales de la plataforma. Una vez que esas partes estén completamente listas y funcionando, retomaremos el módulo de reuniones para terminarlo sin presionar los tiempos y asegurando que quede bien integrado en el sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.