|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los tiempos definidos. Los módulos principales usuarios, jugadores, partidos, entrenamientos, FAS y rendimiento han avanzado según lo planificado. Los factores que facilitaron el avance fueron la buena organización del equipo y el uso de metodologías ágiles. Entre las dificultades, destacan el cálculo del presupuesto y el retraso del módulo de reuniones, además del poco tiempo disponible al realizar la práctica profesional, trabajo en paralelo con el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Reorganizamos prioridades para enfocarnos en las funciones más importantes primero, dejando para después las menos críticas, como el módulo de reuniones. También dividimos el trabajo en tareas pequeñas y concretas, y realizamos reuniones breves pero constantes. Para el presupuesto, buscamos información externa y modelos de referencia para avanzar con más seguridad.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva: hemos mantenido el ritmo, logrado avances reales y el sistema ya muestra funcionalidad concreta. Destaco la capacidad de aprender tecnologías nuevas y aplicarlas, aunque deberíamos estudiarlas mejor para no cometer muchos errores. Para mejorar, podríamos gestionar mejor el tiempo y anticipar posibles retrasos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que tengo es sobre el proceso de despliegue. Hasta ahora hemos trabajado siempre en desarrollo local, pero nunca hemos desplegado un proyecto completo como GEDEFI, con frontend, backend, base de datos y autenticación. Me gustaría preguntar: ¿Cuál sería la forma más adecuada de abordar el despliegue de una aplicación web completa por primera vez, y qué buenas prácticas deberíamos considerar para evitar errores en producción?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no vemos necesario redistribuir tareas, ya que cada integrante ha asumido áreas específicas y se ha avanzado correctamente. No surgen nuevas actividades, pero sí debemos coordinar para retomar el módulo de reuniones y finalizar el presupuesto y todo lo que conlleva el despliegue.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Nos hemos apoyado, dividido bien las tareas y mantenido comunicación constante. Lo más destacable es la responsabilidad de cada integrante y la buena disposición para aprender, aunque yo debo mejorar con respecto a mis compañeros ya que ellos tienen mejores dominios de programación que yo. Podemos mejorar en la coordinación de tiempos y en realizar más pruebas en conjunto.